EOLO CROP

Master Document

Full History · Estado Actual · Backlog & Roadmap

Versión: 2026-06-01

Autor: Juan Francisco Lago

Proyecto: Eolo Crop (Theta Harvest) — LLM-assisted options trading bot

Stack: Cloud Run · Anthropic Sonnet/Haiku · Schwab API · Quant Data API

Source of truth para futuras sesiones. Leelo primero antes de tocar código.

# Executive Summary

Eolo Crop es un bot de trading automatizado de opciones (estrategia Theta Harvest) que opera en modo paper trading sobre instrumentos SPY, QQQ e IWM. La plataforma combina lógica rule-based determinística con un motor LLM (Anthropic Claude Sonnet 4.5 + Haiku 4.5) que actúa como Risk Arbiter y filtro adicional sobre las decisiones de entrada y salida.

El sistema corre en producción sobre Google Cloud Run (servicio eolo-bot-crop en us-east1 + servicio llm-engine-service en us-central1) y se apoya en un Knowledge Base curado a mano (Excel de 8 sheets, 61 reglas, 6 cases) cargado en cada call al LLM Engine para grounding.

Estado al 1-junio-2026 (cierre de jornada):

- Bot CROP rev eolo-bot-crop-00086-4r9 LIVE, image SHA 421ac6401c...

- LLM scope expandido: SPY + QQQ + IWM (TQQQ excluido por diseño)

- OPS-3 LLM Risk Arbiter operativo con capacidad de force_entry (override del pivot NO_TRADE rule-based)

- Quant Data API integrada: 4 endpoints LIVE (max_pain, iv_rank, gex_regime, net_drift)

- Dashboard productivo con LLM Metrics + Trade Detail expandible + Edit Mode con persistencia Firestore

- PAPER_TRADING_ONLY=true hardcoded en config del engine

- KB v1.2: 61 reglas distribuidas en 6 tiers (AXIOMA → TACTICAL)

- Tools de mantenimiento: kb_editor.py con 11 comandos (read + write) + tests 12/12 PASS

Highlights del último mes (mayo-junio 2026):

- Pivote arquitectónico: simplificación de V2 (multi-strategy) a CROP (Theta Harvest only)

- Construcción incremental del Knowledge Base v1.0 → v1.2 con 61 reglas curadas

- Integración LLM completa con observability métricas + cost tracking

- Sprint OPS-3 + Quant Data wire: el LLM ahora puede override decisiones rule-based con contexto market microstructure

- Stack observability completo: api/version, api/trades, dashboard cards, Trade Detail expandible

# Índice

Este documento se estructura en cuatro partes:

- PARTE I — Evolución del proyecto: cronología desde V1 hasta el estado actual

- PARTE II — Estado actual: arquitectura LIVE, stack técnico, configuración operacional

- PARTE III — Backlog y roadmap: lo que viene en próximas semanas y meses

- PARTE IV — Referencias: links a docs existentes, glosario, apéndices

Para navegación rápida, ver el Apéndice A (lista cronológica de PRs).

PARTE I

Evolución del proyecto

De Eolo V1 al bot CROP productivo con LLM Risk Arbiter

# 1. Génesis: Eolo V1 (abril - mediados mayo 2026)

La primera versión del sistema (Eolo V1, codebase Bot/) emergió como un agente de trading multi-estrategia sobre acciones e índices vía la API de Schwab. El objetivo inicial era validar la viabilidad de un bot automatizado que combinara:

- Múltiples estrategias paralelas (38+ estrategias en algún momento, ver commit 614dac2 "panel 38 estrategias con toggles en vivo")

- Backtest engine FASE 1-7A con resultados consolidados en backtesting_*.md

- Dashboard web para visualización en tiempo real

- Theta Harvest como sub-estrategia de venta de premium de opciones

- Integración con eolo-crypto para arbitraje multi-asset

Hitos técnicos V1:

- Backup inicial (commit eb6d2f9) + dashboard flat (6b0a326)

- Cache Firestore + persistencia theta positions (614dac2)

- Horarios reales NYSE + grid 09:00-16:30 (37de467, 268042d)

- TIER 1/2/3 tuning para 6 estrategias agresivas (5f6e508)

- Multi-TF crypto 1m+15m+60m + DTE 3 + TQQQ bypass (e475c2c)

Lección clave V1: la complejidad de mantener 38 estrategias en paralelo, cada una con sus propios parámetros, sin tracking centralizado de qué estrategias ganaban y cuáles perdían, hizo el sistema difícil de evolucionar. La decisión: refactorizar a V2 con isolation clara y curación más estricta.

# 2. Eolo V2 (mediados mayo 2026)

V2 (codebase Bot-v1.2/) buscaba aislar V1 y reescribir el sistema con mejor separación de responsabilidades. Sprints clave:

- FASE 2 Bloque 4: caching layer + sanity validator + LLM gate inicial

- WebSocket Schwab para market data en tiempo real

- Multi-strategy con balance gate (sem7), butterfly kill (sem4), min DTE (sem5)

- V2 paper exit logic (sem2) + recalibration sem12.5 + validation suite sem6

- Quote BTO fix (backlog 10) + claude gate cost

Problemas detectados en V2:

- WebSocket Schwab con 8% uptime real (vs 99% esperado) — instabilidad de la conexión

- Multi-strategy mixing en el mismo bot: butterflies, IC, vertical spreads, calendars, todos compitiendo por capital

- Exit logic complejo con paths bifurcados (paper vs real)

- Cost de LLM creciendo sin observability clara

Decisión arquitectónica: matar V2 multi-strategy y simplificar a un bot dedicado a Theta Harvest puro. Esta decisión se concreta en commit d201fe0 "feat: Crear bot CROP (Theta Harvest only)".

# 3. Pivote a CROP (final mayo 2026)

El bot CROP (codebase eolo-crop/) nace como copia limpia de V2 con SOLO Theta Harvest. Filosofía:

- Una sola estrategia bien entendida vale más que diez estrategias mal entendidas

- Theta Harvest tiene Greeks bien definidos (delta selling, theta collection)

- Estado financiero auditable: cada trade tiene credit/debit/PnL claros

- Foco en SPY como ticker principal, expansión incremental

Sprints CROP iniciales (Sprint S1 → S3):

- Sprint S1: UI matrices del dashboard, primera versión navegable

- Sprint S2 (1-4): Risk management + VIX buffer + paper spread tagging + audit log

- Sprint S3.1-A → S3.X: Override layer estado in-memory inicial, después persistencia Firestore

- WebSocket Schwab → REST polling (Sprint 5 Fix B, tech debt #23): solución al problema crónico de uptime

- L1 quotes polling (Sprint 5.B, tech debt #25): completar la migración off-WebSocket

# 4. Inteligencia: Knowledge Base v1.0 → v1.2 (mayo - 1 junio 2026)

Paralelo al desarrollo del bot, se construyó el Knowledge Base como Excel curado a mano (luego cargado por el LLM Engine en cada call). El KB es la piedra angular del sistema porque define las reglas del juego que el LLM debe respetar al tomar decisiones.

Sprints 4.A → 4.D (caching + sanity + LLM gate)

- 4.B: Caching layer + wiring en crop_main.py

- 4.C/4.C.1: Sanity validator + threshold confidence para llamadas al LLM

- 4.C.2: Doc cierre Fase 2 Bloque 4

- 4.D: LLM scope SPY only, primer [llm] log productivo, monitoreo activado

Sprints 6-8 (data quality)

- Sprint 6: Daily indicators backfill REST (tech debt #15)

- Sprint 7: Bounds para LLM numeric keys (#22) + vix_velocity_1d via REST cacheado (#20)

- Sprint 8: Field-mapping fix + DecisionCache invalidations (bugs #1 + #2)

Sprints 9-11 (observability)

- Sprint 9: Logging estructurado de trades en Firestore (eolo-crop-trades UUID format)

- Sprint 10: Wiring tacit_rules + similar_case + safety_overrides del LLM response

- Sprint 11: LLM observability metrics (thread-safe counters en metrics.py)

Sprints 12-17 (bug fixes)

- Sprint 12: Sector field mapping fix para Schwab REST /quotes (netPercentChangeInDouble)

- Sprint 13: Fix STOP_LOSS espurio por marks stale + investigación Bug B (falso positivo)

- Sprint 14: SPY_DROP anchor sanity guards

- Sprint 15: Ventana trading editable + S3.X Firestore persistence + timezone consistency

- Sprint 17: Fix decision_meta vacío + integración loguru

# 5. LLM integration full (28 mayo - 1 junio 2026)

Sprint 21: Token usage tracking

El LLM Engine empezó a registrar input/output tokens en decision.meta, permitiendo cost estimation real. Sprint 21 inicial deployó el feature, pero un audit del 31-may reveló que el client-side perdía Haiku tokens en el flow layered (Haiku pre-filter + Sonnet escalation). Fix consolidado en PR #28 y deployado hoy.

Sprint OPS-1, OPS-1b, OPS-3 (1 junio 2026)

- OPS-1 (PR #32): allowlist LLM scope SPY/QQQ/IWM en integration.py

- OPS-1b (PR #33): allowlist también en crop_main upstream gate (descubierto en deploy: el primer fix no surtió efecto porque había un segundo gate hardcoded)

- OPS-3 (PR #34): LLM Risk Arbiter con capacidad llm_override_no_trade + Quant Data wire al snapshot (max_pain, iv_rank, gex_regime, net_drift)

- OPS-3 hotfix (PR #35): UnboundLocalError datetime shadow en snapshot.py — bug introducido por `from datetime import` adentro de un try-block que shadowea el top-level import

Quant Data integration (PR #31)

- 4 endpoints validados: get_max_pain, get_iv_rank, get_gex_regime, get_net_premium_drift

- Cache aggressive con SSL context certifi

- Auth via Secret Manager (quantdata-api-key)

- Defensive fetches solo para tickers en LLM_ENRICHED_TICKERS (SPY/QQQ/IWM)

# 6. Observability & UX (29 mayo - 1 junio 2026)

Sprint UP-1.x (KB Editor CLI)

- UP-1.2 fase 1 (PR #25): scaffold read-only — list-rules, next-id, show-rule, validate, list-cases, stats

- UP-1.2 fase 2 (PR #36): write commands — add-rule, edit-rule, delete-rule (soft/hard), merge-rules, bump-version

- UP-1.3 fase 1 (PR #26): drafts de 2 GOLD cases (TR-Juan-043 + TR-Juan-014)

- Tests 12/12 PASS con backup atómico + auto-restore on validation fail

Sprint UP-2.x (Dashboard frontend)

- UP-2.1: Framework doc decisión LLM scope (SPY vs todos los tickers)

- UP-2.2 (PR #27): Dashboard cards LLM Metrics — verdicts donut, latency bar, sources pie

Sprint OBS-1/OBS-2 (Endpoints + Trade Detail)

- OBS-1/OBS-2 backend (PR #29): /api/version + /api/trades endpoints

- OBS-2 frontend (PR #30): Trade Detail expandible en el dashboard

Sprint S3-UI fix (PR #37)

- 3 mensajes legacy del Edit Mode ("changes NOT persisted") actualizados para reflejar que Sprint S3.X ya completó persistencia Firestore

Sprint #89 + #90 (observability fixes)

- #89: cloudbuild-crop.yaml inyecta GIT_COMMIT + GIT_BRANCH via substitutions (antes el container retornaba "unknown")

- #90: _fetch_engine_health con cache TTL 5 min + timeout 5s + stale fallback (antes timeout 3s producía "unreachable" frecuente)

PARTE II

Estado actual

Arquitectura LIVE, stack técnico, configuración operacional

# 7. Arquitectura LIVE

## 7.1 Servicios Cloud Run

| Servicio | Rev activa | Región | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| eolo-bot-crop | eolo-bot-crop-00086-4r9 | us-east1 | 1Gi/1CPU, max-instances=1, 24/7 |
| llm-engine-service | llm-engine-service-00003-sqn | us-central1 | 1Gi/1CPU, timeout 60s, max=3 |

Ambos servicios con --no-allow-unauthenticated. Auth entre servicios vía ID tokens del metadata server. Project: eolo-schwab-agent.

## 7.2 Diagrama de flujo (texto)

La arquitectura sigue un patrón request-driven con loops de polling:

- Schwab REST API → REST poller en eolo-bot-crop → cache local (L1 quotes + VIX velocity)

- REST poller actualiza estado interno + envía señales a ThetaHarvest Monitor

- ThetaHarvest construye snapshot del entorno (tick + technical indicators + sector + Quant Data si SPY/QQQ/IWM)

- Snapshot va a should_call_llm() Rule 0 (filtro inicial: ¿llamamos al LLM?)

- Si pasa: HTTP request autenticado a llm-engine-service /pre_decide (Haiku)

- Si Haiku no skipped: /decide (Sonnet) — decisión final

- Resultado vuelve al bot → record_call en metrics.py + integración en decisión de trading

- Si trade: envío orden a Schwab paper → registro en Firestore eolo-crop-trades

- Dashboard polling: /api/state, /api/version, /api/trades cada N segundos

## 7.3 Deploy pipeline

Bot CROP build + deploy via Cloud Build:

gcloud builds submit --config eolo-crop/cloudbuild-crop.yaml \

--substitutions=_GIT_COMMIT=$(git rev-parse --short HEAD),_GIT_BRANCH=main \

. --project=eolo-schwab-agent

Cloud Build steps:

- Step 1: Docker build con tags

- Step 2: Push a Artifact Registry (gcr.io/eolo-schwab-agent/eolo-bot-crop)

- Step 3: gcloud run deploy con --set-env-vars (incluye ahora GIT_COMMIT + GIT_BRANCH del fix #89)

Traffic shift es MANUAL post-build (no se shiftea auto). El comando para promoter:

gcloud run services update-traffic eolo-bot-crop --region=us-east1 \

--to-revisions=NEW_REV=100

# 8. Stack técnico

## 8.1 Lenguajes & runtime

| Componente | Tecnología | Versión |
| --- | --- | --- |
| Bot CROP runtime | Python | 3.12.13 |
| LLM Engine runtime | Python | 3.12.x |
| Web framework bot | Flask | — |
| Web framework LLM Engine | Flask | — |
| Container base | python:3.12-slim | — |
| Dashboard frontend | HTML/JS vanilla | — |

## 8.2 Libraries clave (eolo-crop)

| Library | Uso |
| --- | --- |
| openpyxl | Lectura del Knowledge Base Excel |
| loguru | Logging estructurado (Sprint 17 integration) |
| urllib (stdlib) | HTTP calls al LLM Engine (con ID token) |
| google-auth | ID token fetch del metadata server |
| google-cloud-firestore | Persistence trades + S3 overrides |
| google-cloud-secret-manager | API keys (Anthropic, Quant Data) |
| certifi | SSL context para Quant Data (defensive) |

## 8.3 LLM Models (Anthropic)

| Modelo | Uso | Caracteristicas |
| --- | --- | --- |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Decisión final (/decide) | Full reasoning, ~6-8s latency, ~3000-5000 tokens/call |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Pre-filter (/pre_decide) | Fast skip detection, ~1-2s latency, ~500-1000 tokens |

## 8.4 External APIs

| API | Uso | Auth | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Schwab REST | Market data + paper orders | OAuth 2.0 refresh tokens | LIVE |
| Anthropic | Sonnet + Haiku via LLM Engine | API key Secret Manager | LIVE |
| Quant Data API | Max pain, IV rank, GEX, drift | API key Secret Manager | LIVE (post OPS-3) |
| Yahoo Finance | VIX history (backup) | Public (no auth) | Cacheado |

# 9. Knowledge Base v1.2

## 9.1 Estructura del Excel

Archivo: llm_engine_eolo/kb/EOLO_ThetaHarvest_v1.2.xlsx (40,301 bytes)

8 sheets:

- README — meta-documentación

- Cases — 6 cases SILVER + 0 GOLD (work in progress UP-1.3)

- Field_Reference — diccionario de campos del snapshot

- Decision_Rules — 61 reglas con tier + trigger + action + confidence

- Patterns_Library — patterns named (e.g. "rally_exhaustion_open")

- Glossary — términos del dominio

- Success_Metrics — KPIs y umbrales

- Juan_Trading_Thesis — filosofía macro de la estrategia

## 9.2 Distribución de reglas por tier

| Tier | Count | Característica |
| --- | --- | --- |
| AXIOMA | 2 | Reglas inviolables (TR-042, TR-043) |
| PROHIBITIVA | 5 | Skip patterns (IC simultaneous, breakouts, etc.) |
| MAESTRA | 11 | VIX-driven decisions (regime classifier) |
| PROTOCOLO | 6 | Morning ritual + Fibonacci levels |
| TACTICAL_PLUS | 13 | Schema-driven triggers (rsi_zone, etc.) |
| TACTICAL | 24 | Natural language rules (Sprint 18 va a consolidar) |

## 9.3 Tools (kb_editor.py)

Post UP-1.2 fase 2 LIVE: 11 comandos:

| Comando | Tipo | Función |
| --- | --- | --- |
| list-rules | read | Listar Rule_IDs con tier |
| next-id | read | Próximo TR-Juan-NNN libre |
| show-rule | read | Detalle completo de 1 regla |
| validate | read | 7 validators schema + integrity |
| list-cases | read | Listar case_ids con case_quality |
| stats | read | Conteos por tier/quality |
| add-rule | write | Append nueva regla (CLI o interactivo) |
| edit-rule | write | Modificar 1 field de regla existente |
| delete-rule | write | Soft (DEPRECATED tag) o --hard physical |
| merge-rules | write | Combinar 2+ reglas, source DEPRECATED |
| bump-version | write | Backup + rename + update refs source |

Backup atómico + auto-restore si la validación post-escritura falla. 12/12 tests PASS desde main.

# 10. LLM scope + Risk Arbiter

## 10.1 Allowlist tickers (OPS-1 + OPS-1b)

LLM_ENABLED_TICKERS = {"SPY", "QQQ", "IWM"}

TQQQ está fuera del scope por diseño (3x leverage requiere guardrails específicos pendientes). Los tickers fuera del allowlist usan flujo rule-based puro.

La allowlist se aplica en dos puntos para defensa en profundidad:

- crop_main.py upstream gate (línea 1247-1252) — antes de construir snapshot

- llm_gate/integration.py Rule 0 (línea 65-81) — antes de llamar al engine

Lección aprendida (OPS-1b): el primer fix solo tocó integration.py pero el segundo gate en crop_main bloqueaba antes. PR #33 agregó el fix en el upstream.

## 10.2 Layered flow Haiku → Sonnet

- Paso 1: should_call_llm() Rule 0 — pre-filter rule-based del bot

- Paso 2: /pre_decide (Haiku) — segunda capa de filtro con razonamiento ligero

- Paso 3: /decide (Sonnet) — decisión final si Haiku no skipped

- Paso 4: record_call() actualiza LLMMetrics con tokens + cost (Sonnet + Haiku) — fix Haiku cost en PR #28

## 10.3 OPS-3 Risk Arbiter (override capability)

El LLM puede ahora sobrescribir el NO_TRADE rule-based del pivot cuando el contexto es favorable. Mecánica:

- El bot genera snapshot con pivot_state, gex_regime, iv_rank, net_drift, max_pain

- LLM evalúa contexto completo. Si verdict es SELL_PUT/SELL_CALL/IRON_CONDOR_SEQUENTIAL con confidence >= 7, se considera implicit override

- llm_decision_to_scan_params() extiende llm_params con llm_override_no_trade=true

- theta_harvest_strategy.py respeta el override: bypass del pivot NO_TRADE skip cuando llm_override_no_trade AND llm_target_delta presentes

- Heurística implícita defensiva: solo en verdicts BULLISH o NEUTRAL con confidence alta

## 10.4 Quant Data wire (OPS-3)

4 endpoints fetched defensive cuando ticker está en LLM_ENRICHED_TICKERS = {SPY, QQQ, IWM}:

- get_max_pain(ticker) → strike donde se concentra el max pain de las options

- get_iv_rank(ticker) → percentil 252-días del IV actual

- get_gex_regime(ticker) → clasificación del gamma exposure dealers (positive/negative/extreme)

- get_net_premium_drift(ticker) → flow neto de premium intraday

Todos los fetches con timeout corto + cache aggressive + fallback graceful si Quant Data está down. Status: LIVE post deploy rev 00086-4r9.

# 11. Observability

## 11.1 Dashboard features

El dashboard productivo (dashboard-crop.html servido por el bot) incluye:

- Sección de estado general: posiciones abiertas, PnL del día, VIX actual

- Edit Mode con Save persistencia Firestore (Sprint S3.X)

- LLM Metrics cards (UP-2.2): verdicts donut + latency bar + sources pie + cost

- Trade Detail expandible (PR #30): click en row expande detalles completos

- 3 mensajes legacy fixed (PR #37): textos honestos sobre persistencia

## 11.2 API endpoints (post OBS-1/2)

| Endpoint | Método | Función |
| --- | --- | --- |
| /api/state | GET | Snapshot completo del bot (posiciones, configs, stats, llm_metrics) |
| /api/state/edit | POST | Aplicar overrides al strategy params (persiste Firestore) |
| /api/version | GET | Build info: git_commit, git_branch, llm_engine_health (cached TTL 5min) |
| /api/trades | GET | Últimos N trades con filtros (date, limit, uuid) |
| /dashboard | GET | Dashboard HTML |
| /dashboard-crop.html | GET | Alias del dashboard |

## 11.3 Logging estructurado (Sprint 17)

loguru con sinks JSON, formato:

- Trade logging con UUID v4 por trade en eolo-crop-trades collection

- LLM call logging con tokens + cost + verdict + latency

- Decision metadata: rule_id citado, similar_case_id, safety_overrides aplicados

- Heartbeats periodicos (cada 30s VIXVelocity, cada N ThetaHarvest)

## 11.4 Scheduled tasks operacionales

| Task | Schedule | Estado | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| eolo-daily-analysis | 18:32 daily | enabled | Snapshot diario del bot |
| eolo-crypto-health-check | 00:02 + 12:02 | enabled | Health crypto bot (no CROP) |
| ops3-validation-martes-2jun | Mañana 09:30 ET | scheduled | Validation post OPS-3 deploy |
| eolo-daily-health-check | 08:05 daily | disabled | Redundante, deprecated |

# 12. Operacional

## 12.1 Política trading vigente

- PAPER_TRADING_ONLY=true hardcoded en config del LLM Engine (validar en /health)

- Bot reporta paper trades a Firestore + dashboard

- Cloud Run --no-allow-unauthenticated en ambos servicios

- Trading window configurable vía Sprint 15 (Firestore /strategy_overrides)

- Default window: 09:30-13:30 ET (cap entry_window_minutes = 240)

## 12.2 Rollback paths

| Servicio | Rev estable target | Comando rollback |
| --- | --- | --- |
| eolo-bot-crop | eolo-bot-crop-00085-wcp (pre-#89/#90) | update-traffic --to-revisions=...85-wcp=100 |
| eolo-bot-crop | eolo-bot-crop-00084-nx5 (pre-OPS-3 stable) | update-traffic --to-revisions=...84-nx5=100 |
| llm-engine-service | llm-engine-service-00001-mk8 (pre-Sprint-21) | update-traffic --to-revisions=...01-mk8=100 |

## 12.3 Costs aproximados

Estimación cost mensual al 1-jun:

| Categoría | Costo aprox | Notas |
| --- | --- | --- |
| Cloud Run bot-crop | $10-20/mo | 1Gi/1CPU 24/7 always-on |
| Cloud Run llm-engine | $5-10/mo | Scale-to-zero entre calls |
| Firestore | $1-3/mo | Lectura/escritura trades + configs |
| Schwab REST | $0 | Free tier suficiente |
| Anthropic (Sonnet+Haiku) | $50-150/mo | Dependiendo de market activity |
| Quant Data API | $0 (TRIAL) | Personal use, post-trial TBD |
| TOTAL aproximado | $70-180/mo | Sobre cuenta paper, sin movimiento real |

PARTE III

Backlog y roadmap

Lo que viene en próximas semanas y meses

# 13. Backlog inmediato (esta semana)

## 13.1 Validation OPS-3 + Quant Data (mañana 09:30 ET)

Scheduled task corre automáticamente. Validará:

- LLM end-to-end con scope SPY+QQQ+IWM — primer ciclo 9:30 ET debe disparar evals para 3 tickers

- Quant Data fetches presentes en logs ([quantdata] /options/tool/max-pain, etc.)

- Sprint 21 Haiku cost en /api/state.stats.llm_metrics.cost_estimate_usd (suma Sonnet + Haiku)

- Dashboard cards UP-2.2 con data real

- Trade Detail expandible operativo en dashboard

- /api/version retorna git_commit + git_branch reales + llm_engine_health cached

## 13.2 Captura de reglas pendientes

Sesión de dictado conmigo para agregar las reglas que tienes en notas/cabeza:

- TR-Juan-NEW: reglas no asignadas a ID todavía

- Reglas QQQ-specific (tech-sector volatility skew)

- Reglas IWM-specific (data hoy mostró stop rate 90% en low-VIX — config mal calibrada)

- Reglas TQQQ para futura activación (3x leverage guardrails)

Tools: kb_editor.py add-rule (CLI o interactivo). Tiempo estimado: 1-2h.

## 13.3 IWM config calibración low-VIX

Data del 1-jun: 21 opens + 29 closes con 90% stop rate en IWM. Config mal calibrada para low-VIX en small-caps. Tareas:

- Analizar los 21 opens: entry timing, delta inicial, DTE

- Analizar los 29 closes: stop trigger conditions, % from entry, tiempo en trade

- Identificar root cause (¿entry trigger? ¿stop multiplier? ¿delta inicial?)

- Diseñar propuesta config changes (stop_multiplier, delta_range, dte_min)

- Aplicar via Firestore /strategy_overrides (no requiere redeploy bot)

## 13.4 Tech debt items

| # | Item | ETA | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| #92 | Bug bump-version side-effect en kb_schema.py | 30 min | Tool |
| #93 | Follow-up Case #006 pnl_pct real | 10 min | Data |
| #94 | Calibrar GEX thresholds vs SpotGamma/Squeezemetrics | Post 7 días data | Research |

# 14. Sprints planeados (próximas 2-4 semanas)

## 14.1 Sprint 18 — TACTICAL tier rediseño (KB v1.3)

Objetivo: auditar las 24 reglas TACTICAL y promover / mantener / deprecar / consolidar basándose en data real.

Blockers (todos destrabados 1-jun):

- kb_editor.py write commands — LIVE (UP-1.2 fase 2)

- bump-version destrabado — LIVE (fix #86 Cases row 9)

- OPS-3 + Quant Data live — LIVE (rev 00086-4r9)

- Data 1 semana mínima — arranca mañana, target ~2026-06-08

Decision matrix por regla:

- Promover a TACTICAL_PLUS: track record positivo (N trades, win rate > X%)

- Mantener TACTICAL: signal mixto o sample insuficiente

- Soft-delete (DEPRECATED): data contradice o cero uso

- Merge con otra: duplicadas/similares

- Edit field específico: threshold, trigger, action

Inputs nuevos descubiertos 1-jun:

- Pivot threshold 0.25% muy restrictivo (research PIVOT_ANALYSIS_RESEARCH.md)

- IWM stop rate 90% low-VIX (config mal calibrada)

- OPS-3 overrides funcionando = reglas pueden depender de gex_regime, iv_rank

Output esperado KB v1.3:

- ~15-20 reglas TACTICAL (de 24, consolidadas)

- ~18-22 reglas TACTICAL_PLUS (de 13, promovidas)

- Reglas QQQ/IWM-specific nuevas

- Threshold pivot ajustado (si data confirma)

- Total: ~58-62 reglas más rigurosas

Esfuerzo estimado: 5-8h en 1-2 sesiones. Ver docs/sprint_18_tactical_decision_matrix.md para detalle.

## 14.2 Sprint 19 — Gold cases curados (3-5 casos)

Bloqueado por backlog de cases reales del bot (post-OPS-3 + tickers expandidos).

- Identificar 3-5 trades representativos de aciertos de la estrategia

- Curar con outcome detallado + decision metadata + lessons learned

- Promover a GOLD tier en Cases sheet

- Input al LLM Engine vía find_similar_case para boosting decisiones futuras

Pre-trabajo: 2 drafts ya en repo (TR-Juan-043 + TR-Juan-014, PR #26 mergeado). Faltan 3 más (TR-Juan-054, TR-Juan-061, TR-Juan-047). Esfuerzo: 6h (2h/caso).

## 14.3 Sprint UP-1.3 fase 2 — Anthropic suggestion integration

Concepto: integrar el motor LLM como sugeridor de reglas KB. Cuando se ejecuta kb_editor.py suggest, el LLM analiza los últimos N trades y propone:

- Reglas nuevas candidatas (basadas en patterns observados)

- Reglas existentes a refinar (con datos recientes)

- Reglas con baja calidad para deprecar

Esfuerzo: 4-6h. Bloqueado por: UP-1.2 fase 2 (done) + suficiente data acumulada.

# 15. Research & exploración (sin schedule)

## 15.1 Pivot threshold dinámico

Investigation del 1-jun mostró que pivot threshold 0.25% mantiene SPY/QQQ en NO_TRADE 30-50% del tiempo en mercados ranged. Worth probar:

- Threshold dinámico por VIX regime: 0.40% si VIX<15, 0.25% si VIX>20

- A/B test: 1 semana con cada threshold, comparar entries vs hit rate

- Decision criteria: si win rate al threshold relaxed se mantiene > X%, adoptar

## 15.2 Quant Data endpoints adicionales

Tenemos 4 de N posibles. Worth explorar value-add:

- charm — gamma decay sobre tiempo

- vanna — sensitivity gamma a vol changes

- dealer_positioning — Dealer long/short skew

- net_call_premium / net_put_premium — flow direccional

Cada endpoint nuevo agrega contexto al snapshot del LLM. Pre-req: validar via TRIAL antes de comprometer cost.

## 15.3 GEX threshold calibration

Sprint OPS-3 deployó GEX regime classifier con thresholds preliminares (gex_zero, extreme_positive, extreme_negative). Validar con 7+ días de data vs referencias externas (SpotGamma, Squeezemetrics) antes de confiar fully en gex_regime para overrides.

## 15.4 TRAINING_STRATEGY.md execution

Doc maestro ya creado (Task #67). Falta ejecutar:

- Entrenamiento sistemático del LLM con cases reales

- Feedback loop: outcome real → re-curación de cases SILVER → re-promoción a GOLD

- Métricas de "LLM accuracy vs outcome"

## 15.5 classify_trades.py automation

Script auto-classifier creado (Task #68). Falta correrlo periódicamente:

- Cron weekly: classify_trades.py sobre eolo-crop-trades collection

- Output: clasificación de trades por outcome (winner, loser, scratch)

- Input para Sprint 18 audit de TACTICAL tier

## 15.6 TQQQ activation (3x leverage)

Excluido del LLM scope actual. Para activar:

- Agregar TQQQ a LLM_ENABLED_TICKERS

- Crear reglas TQQQ-specific con guardrails para movements amplificados

- Stop multiplier más conservador (movements 3x del subyacente)

- Delta inicial más bajo (más OTM para margen)

- Position sizing reducido (max % per trade más bajo)

# 16. Operacional recurrente

## 16.1 Cadencias

| Cadencia | Tarea | Owner |
| --- | --- | --- |
| Daily 09:30 ET | Validation scheduled task | Automated |
| Daily | Heartbeats check (dashboard /api/state) | Juan (manual scan) |
| Weekly | Cost review /llm_metrics | Juan |
| Weekly | KB stats check (kb_editor.py stats) | Juan |
| Monthly | Branches/worktrees hygiene | Juan |
| Quarterly | Memory consolidation MEMORY.md | Juan + Claude |
| Post-trade activity | OAuth refresh tokens edad check | Juan |

## 16.2 Sesión paralelización (lección operacional)

Patrón validado el 31-may + 1-jun: git worktree para sesiones paralelas Claude Code.

- 1 worktree por sesión Claude Code

- Prompts self-contained con stop points explícitos

- NO commit sin verificación cross-worktree (riesgo de mix changes)

- Cleanup post-merge: git worktree remove + git branch -d

4 sesiones paralelas el 31-may sin contaminación. 2 sesiones paralelas el 1-jun (UP-1.2 fase 2 + S3-UI fix) ambas mergeadas exitosamente.

PARTE IV

Referencias

Links a docs existentes · Glosario · Apéndices

# 17. Documentos relacionados

Esta sección lista los docs clave que NO se reproducen inline en este master para evitar duplicación. Todos viven en docs/ del repo eolo.

## 17.1 State of the art (estado actual)

| Doc | Propósito |
| --- | --- |
| docs/PROJECT_STATE.md | Source of truth para sesiones (estado live + comandos) |
| docs/RUNBOOK_LUNES_01_JUN_2026.md | Playbook deploy + validation lunes |
| docs/BACKLOG_CONSOLIDADO_31_MAY.md | Backlog completo previo a este master |
| docs/STACK_AUDIT_31_MAY.md | Audit stack observability + gaps |
| docs/TECH_DEBT_AUDIT_31_MAY.md | Estado tech debts (TD-15/17/21 cerradas) |
| docs/OAUTH_AUDIT_31_MAY.md | Estado OAuth refresh tokens v1/v2/crop |
| MEMORY.md (root) | Memoria consolidada post-sesión 31-may |

## 17.2 Features design

| Doc | Propósito |
| --- | --- |
| docs/OPS-3_LLM_RISK_ARBITER.md | Diseño OPS-3 Risk Arbiter + override flow |
| docs/QUANTDATA_API_EVALUATION.md | Evaluación Quant Data + endpoints recomendados |
| docs/UP_2_1_LLM_SCOPE_FRAMEWORK.md | Framework decisión LLM scope tickers |
| docs/sprint_18_tactical_decision_matrix.md | Plan Sprint 18 KB v1.3 |
| docs/TRAINING_STRATEGY.md | Estrategia entrenamiento LLM con cases |
| docs/DATA_SOURCES_FREE.md | Evaluación fuentes data adicional gratuitas |

## 17.3 Research

| Doc | Propósito |
| --- | --- |
| docs/PIVOT_ANALYSIS_RESEARCH.md | Análisis pivot NO_TRADE pattern 1-jun |
| docs/SPRINT_21_WIRING_AUDIT_31_MAY.md | Audit que descubrió bug Haiku cost |
| docs/OP_3_4_TR_JUAN_047_IC_AUDIT.md | Audit IC dead rule TR-Juan-047 |
| docs/OP_3_5_CRYPTO_B2_B5_DECISION_MATRIX.md | Audit crypto bot consolidation |
| docs/OP_3_2_ISO8601_PORTABLE_DECISION.md | Sprint 15 timezone portable decision |

## 17.4 Histórico

| Doc | Propósito |
| --- | --- |
| docs/FASE_2_CLEANUP_EJECUTABLE.md | Plan cleanup V2 → CROP |
| docs/PLAN_CLEANUP_CROP_THETA_ONLY.md | Plan refactor CROP Theta Harvest only |
| docs/gold_cases/GOLD_001_*.md | Draft GOLD case TR-Juan-043 |
| docs/gold_cases/GOLD_002_*.md | Draft GOLD case TR-Juan-014 |
| BACKTESTING_*.md (root) | Resultados backtests V1 FASE 1-7A |
| POST_MORTEM_28_MAY_2026.md (root) | Post-mortem incidente 28-may |

# 18. Glosario

| Acrónimo | Significado |
| --- | --- |
| AXIOMA / PROHIBITIVA / MAESTRA / PROTOCOLO / TACTICAL_PLUS / TACTICAL | Tiers de reglas del KB (jerarquía de autoridad) |
| KB | Knowledge Base (Excel de reglas + cases curados) |
| LLM Engine | Servicio Cloud Run que wrapea Sonnet + Haiku con grounding del KB |
| NO_TRADE | Estado del pivot rule-based donde no se permite trade entry |
| OPS-1 / OPS-1b / OPS-3 | Sprints de scope LLM y Risk Arbiter |
| OBS-1 / OBS-2 | Sprints de Observability backend + frontend |
| S3 / S3.X | Sprint del override layer dashboard (in-memory inicial → Firestore persistence) |
| UP-1.x / UP-2.x | Upgrade sprints (KB Editor y dashboard) |
| IC | Iron Condor (estrategia options) |
| DTE | Days to Expiration |
| GEX | Gamma Exposure (de dealers) |
| IV / IV Rank | Implied Volatility / percentil 252-días |
| Theta Harvest | Estrategia de venta de premium de opciones cortas |
| Force Entry | Override del LLM al pivot NO_TRADE rule-based |
| PAPER_TRADING_ONLY | Flag hardcoded en config del LLM Engine |
| Quant Data | Provider externo de market microstructure (max pain, IV rank, GEX, drift) |

# 19. Apéndices

## 19.1 Apéndice A — PRs mergeados (cronológica selectiva)

| PR | Sprint | Fecha |
| --- | --- | --- |
| #6-10 | Sprints 4.A-4.D LLM gate + sanity validator | may 2026 |
| #13 | Sprint 4.D flip + monitorear primer log LLM | may 2026 |
| #14-15 | Sprint 5 Fix B REST polling + Sprint 6 daily indicators | may 2026 |
| #16 | Sprint 8 bugs latentes #1 + #2 | may 2026 |
| #17 | Sprint 9+10+11 logging + wiring + observability | may 2026 |
| #18 | Sprint 12 sector field mapping fix | may 2026 |
| #19 | Sprint 13 STOP_LOSS espurio guard | may 2026 |
| #20 | Sprint 14 SPY_DROP sanity guards | may 2026 |
| #21 | Sprint 15 ventana + S3.X persistence | may 2026 |
| #22 | Sprint 17 trade_logger loguru | may 2026 |
| #23 | OAuth 3 apps (audit pending exec) | may 2026 |
| #24 | Sprint 20 datetime cleanup + AUTO_CLOSE dead code | 1-jun |
| #25 | UP-1.2 fase 1 KB Editor scaffold read-only | 31-may |
| #26 | UP-1.3 fase 1 GOLD case drafts | 31-may |
| #27 | UP-2.2 LLM Metrics dashboard frontend | 1-jun |
| #28 | Sprint 21 Haiku cost tracking fix | 1-jun |
| #29 | OBS-1+OBS-2 backend endpoints | 1-jun |
| #30 | OBS-2 Trade Detail frontend | 1-jun |
| #31 | Quant Data integration (4 endpoints) | 1-jun |
| #32 | OPS-1 LLM scope allowlist (integration.py) | 1-jun |
| #33 | OPS-1b LLM scope allowlist (crop_main upstream) | 1-jun |
| #34 | OPS-3 Risk Arbiter + Quant Data wire | 1-jun |
| #35 | OPS-3 hotfix UnboundLocalError datetime | 1-jun |
| #36 | UP-1.2 fase 2 KB Editor write commands | 1-jun |
| #37 | S3-UI 3 mensajes legacy fix | 1-jun |
| #89+#90 (consolidado) | GIT_COMMIT env vars + engine_health cache TTL | 1-jun |
| #86 (commit directo) | Cases row 9 case_quality normalize | 1-jun |

## 19.2 Apéndice B — Comandos de operación

Verificar estado servicios:

gcloud run services describe eolo-bot-crop --region=us-east1 \

--project=eolo-schwab-agent

Stream logs del bot:

gcloud run services logs read eolo-bot-crop --region=us-east1 --limit=200

Build + deploy bot CROP:

cd ~/PycharmProjects/eolo

gcloud builds submit --config eolo-crop/cloudbuild-crop.yaml \

--substitutions=_GIT_COMMIT=$(git rev-parse --short HEAD),_GIT_BRANCH=main \

. --project=eolo-schwab-agent

Traffic shift al new rev:

gcloud run services update-traffic eolo-bot-crop --region=us-east1 \

--to-revisions=NEW_REV=100

Rollback bot CROP:

gcloud run services update-traffic eolo-bot-crop --region=us-east1 \

--to-revisions=eolo-bot-crop-00085-wcp=100

KB Editor (read commands):

python3 tools/kb_editor.py list-rules

python3 tools/kb_editor.py stats

python3 tools/kb_editor.py validate

KB Editor (write commands):

python3 tools/kb_editor.py add-rule --tier TACTICAL_PLUS \

--trigger '...' --action '...' --confidence MEDIUM

python3 tools/kb_editor.py edit-rule TR-Juan-043 \

--field Notes --value '...'

# Cierre

Este documento representa el estado del proyecto Eolo Crop al cierre de la jornada del 1-jun-2026. Fue generado como recap consolidado para tener una visión unificada del proyecto antes de arrancar Sprint 18 (siguiente milestone mayor: KB v1.3).

Para próximas actualizaciones, considerar dos opciones:

- Mantener este doc como snapshot histórico (no actualizar — generar uno nuevo cuando llegue Sprint 18 cierre)

- Versionar como master vivo (re-generar mensualmente con scripts/build_master_doc.js)

Las próximas grandes piezas del puzzle:

- Sprint 18 — KB v1.3 con TACTICAL tier purgado y reglas QQQ/IWM-specific (target ~8-jun)

- Sprint 19 — 3-5 GOLD cases curados con outcomes reales (target ~15-jun)

- UP-2.3 — Hot-reload KB sin redeploy del LLM Engine (target ~20-jun)

- Decisión: ¿activar TQQQ en LLM scope? requires guardrails específicos para 3x leverage

- Decisión: ¿pasar de PAPER_TRADING_ONLY a real money? requires N semanas data + benchmark vs S&P500

Documento generado con Claude (Sonnet 4.5) — 1 junio 2026, ~18:30 ART.

Source files consultados: PROJECT_STATE.md, BACKLOG_CONSOLIDADO_31_MAY.md, git log (334 commits), task list (95 entries), session transcript completo del 1-jun.

================================================================================

APPENDIX v2.2 — INTRADAY THETA HARVEST PIVOT (2026-06-04)

================================================================================

El Master Plan v2.1 sec 7.1 decía '30-45 DTE en régimen long-gamma'. Esa guidance estaba desalineada con la filosofía operativa real de CROP. Confirmado por Juan 2026-06-04 live session: CROP es theta harvest INTRADAY puro.

Reglas duras de la pivot:

• DTE estricto 0-4 (no overnight)

• Entry window 9:30-15:30 ET (full session menos last 30min reservados exits/monitor)

• Strategy #1: vender premium con theta extremo, capturar decay misma sesión

• Strategy #2: close 50-60% capture cuando theta + price action erosionan premium

Esta pivot agrega TR-Juan-072 (AXIOMA INTRADAY_THETA_AXIOM) que overrides el decision matrix anterior. Schema dte_target restringido a 0-4. Entry window ampliada a full session. KB bumped v1.3 → v1.4. TR-Juan-003 promoted to AXIOMA.

Cambios técnicos asociados:

• decision_parser.py: schema dte_target le=45 → le=4

• prompt_builder.py: DECISION MATRIX 7.1 reescrita con tabla 0-4 DTE × régimen

• llm_gate/integration.py: _ENTRY_WINDOW_END_DEFAULT 12:00 → 15:30 ET

• KB v1.4: TR-Juan-003/008/040 actualizadas, TR-Juan-072 AXIOMA agregada